поручение НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИЭИ

№ 801-16-25-П-1

| Договор №: | 801-16-25 от |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ» |
| Контактное лицо | КГИП Бодров Владимир Владимирович, +79163004434 |
| Объект: | Разработка проектной документации в рамках реализации мероприятий по дноуглублению и дноукреплению при благоустройстве территории олимпийского комплекса «Лужники» |
| Адрес объекта: | г.Москва |
| Тип работ: | Обследование участка на стадии ПД |
| Дата сдачи отчета: | 20.03.2025 |

| Копий отчёта по договору: 1 шт. | Электронных копий отчёта по договору: 2 шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ |  |  | Ед.изм. | Кол-во ориент. | Кол-во факт. |

| Радиационная обстановка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Измерение МЭД ГИ в здании | 1000 м2 |  | 7,25611 |
| Измерение ЭРОА краткосрочное в здании | изм. |  | 18 |
| Радиометрическое обследование | га | 0,77 | 1,0 |
| Определение ЕРН грунта | проб | 28 | 45 |
| Определение ЕРН д/о | проб | 12 | 20 |

| Санитарно-химическое загрязнение почв и грунтов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Определение тяж. металлов в пробах грунта (7: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть и мышьяк) | проб | 12 | 20 |
| Определение тяж. металлов в пробах д/о (7: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть и мышьяк) | проб | 7 | 10 |
| Определение нефтепродуктов в пробах грунта | проб | 12 | 20 |
| Определение нефтепродуктов в пробах д/о | проб | 7 | 10 |
| Определение бенз(а)пирена в пробах грунта | проб | 12 | 20 |
| Определение бенз(а)пирена в пробах д/о | проб | 7 | 10 |
| Биотестирование ДО | проб | 7 | 10 |
| Биотестирование ПГ | проб | 12 | 20 |

| Эпидемическая опасность почв и грунтов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка биологического загрязнения в пробах почвы (грунта): индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии (в т.ч. сальмонеллы), яйца гельминтов, цисты простейших | проб | 3 | 5 |
| Выявление наличия в пробах грунта личинок и куколок мух | проб | - | 5 |
| Акустическое загрязнение территории |  |  |  |
| Исследование шума (день/ночь) | изм | - | 2/1 |
| Исследование шума авиационный (день/ночь) | изм | 1 | 2/1 |
| Вибрационное воздействие |  |  |  |
| Исследование вибрации | изм. | 1 | 2 |
| Электромагнитное поле |  |  |  |
| Исследование и оценка ЭМИ: переменное электрическое и магнитное поле | изм. | 2 | 2 |
| Вода |  |  |  |
| Исследование химического состава поверхностных вод | проб | 2 | 3 |

| Отбор проб ДО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В слое 0,0-1,0 В слое 1,0-2,0 В слое 2,0-3,0 | проб | - - - | 3 3 1 |

1

| Отбор проб ПГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В слое 0,0-0,2 (1,2,3,4,5) В слое 0,2-0,5 (1,2,3,4,5) В слое 0,5-1,0 (1,4,5) В слое 1,0-2,0 (4,5) В слое 2,0-3,0 (4) | проб | - - - - - | 5 5 3 2 1 |

Наименование экспертизы ПД:

| Директор АО «РЭИ-ЭКОАУДИТ» | М.А.Маренный 05.03.2025 |
| --- | --- |
| Главный инженер _______________ | Главный специалист отдела КИИМ _______________ |

| Наименование документа | Передал |  |  | Принял |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Подпись | ФИО | Дата | Подпись | ФИО |
| Задание на выполнение ИИ |  |  |  |  |  |  |
| План с обозначением границы участка и контура проект.стр. |  |  |  |  |  |  |
| Поэтажные планы зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |  |
| Том ИГИ по данному участку |  |  |  |  |  |  |
| Программа ИИ с планом организации производства работ |  |  |  |  |  |  |

| Фактическая дата сдачи отчета | Причины превышения сроков выполнения работ, указанных в договоре | Количество баллов, присвоенных за комплекс работ |
| --- | --- | --- |