поручение НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИЭИ

№ 701-38-24-П-1

| Договор №: | 701-38-24 от |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ» |
| Контактное лицо | КГИП Бодров Владимир Владимирович, +79163004434 |
| Объект: | «Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство подмостового пешеходного перехода в ЦАО города Москвы» |
| Адрес объекта: | г.Москва |
| Тип работ: | Обследование участка на стадии ПД |
| Дата сдачи отчета: | 18.07.2024 |

| Копий отчёта по договору: 0 шт. | Электронных копий отчёта по договору: 2 шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ |  |  | Ед.изм. | Кол-во ориент. | Кол-во факт. |

| Радиационная обстановка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Радиометрическое обследование | га | 0,1 | 0,1 |
| Определение ЕРН грунта | проб | 10 | 12 |
| Определение ЕРН д/о |  | 6 | 4 |

| Санитарно-химическое загрязнение почв и грунтов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Определение тяж. металлов в пробах грунта (7: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть и мышьяк) | проб | 10 | 12 |
| Определение тяж. металлов в пробах д/о (7: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть и мышьяк) |  | 6 | 4 |
| Определение нефтепродуктов в пробах грунта | проб | 10 | 12 |
| Определение нефтепродуктов в пробах д/о |  | 6 | 4 |
| Определение бенз(а)пирена в пробах грунта | проб | 10 | 12 |
| Определение бенз(а)пирена в пробах д/о |  | 6 | 4 |
| Биотестирование ДО |  |  | 4 |
| Биотестирование ПГ | проб | 10 | 12 |

| Эпидемическая опасность почв и грунтов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка биологического загрязнения в пробах почвы (грунта): индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии (в т.ч. сальмонеллы), яйца гельминтов | проб | 10 | 2 |
| Вода |  |  |  |
| Исследование химического состава поверхностных вод | проб | 1 | 2 |

| Отбор проб ДО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В слое 0,0-1,0 В слое 1,0-2,0 | проб | - - | 2 2 |

1

| Отбор проб ПГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В слое 0,0-0,2 В слое 0,2-0,5 В слое 0,5-1,0 В слое 1,0-2,0 | проб | - - - | 2 4 4 2 |

Наименование экспертизы ПД: МГЭ

| Директор ООО «РЭИ-Регион» | М.А.Маренный 18.06.2024 |
| --- | --- |
| Главный инженер _______________ | Главный специалист отдела КИИМ _______________ |

| Наименование документа | Передал |  |  | Принял |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Подпись | ФИО | Дата | Подпись | ФИО |
| Задание на выполнение ИИ |  |  |  |  |  |  |
| План с обозначением границы участка и контура проект.стр. |  |  |  |  |  |  |
| Поэтажные планы зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |  |
| Том ИГИ по данному участку |  |  |  |  |  |  |
| Программа ИИ с планом организации производства работ |  |  |  |  |  |  |

| Фактическая дата сдачи отчета | Причины превышения сроков выполнения работ, указанных в договоре | Количество баллов, присвоенных за комплекс работ |
| --- | --- | --- |